СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 11 ноября 2010 г.					                                            № 258

г. Асино

Об утверждении муниципальной целевой программы

по восстановлению водопроводно-канализационных

колодцев и тепловых камер в Асиновском городском

поселении

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», в целях повышения надежности и качества предоставления коммунальных услуг гражданам, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  Асиновского городского поселения

Совет Асиновского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить  муниципальную целевую программу по восстановлению водопроводно-канализационных колодцев и тепловых камер в Асиновском городском поселении согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комитет социальной политики, ЖКХ, транспорту и развитию предпринимательства.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Асиновского городского поселения-

Председатель Совета Асиновского                                                                Г.В. Логунов

городского поселения

## Приложение

к решению Совета Асиновского

городского поселения

от 11 ноября 2010 г.  № 258

## ПАСПОРТ

## Муниципальной целевой программы по восстановлению водопроводно-канализационных колодцев и тепловых камер в Асиновском городском поселении

| Наименование программы | - Муниципальная целевая программа по восстановлению водопроводно- канализационных колодцев и тепловых камер в Асиновском городском поселении |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный Закон от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» |
| Заказчик программы | Совет Асиновского городского поселения |
| Разработчик программы | Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения |
| Цели программы | - Повышения надежности предоставления коммунальных услуг населению; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г.Асино. |
| Сроки реализации программы | 2011-2012 годы |
| Источники и объем финансирования | - Финансовые затраты на реализацию Программы 2011г. – 255,819 тыс.руб. 2012г. – 295,620 тыс.руб. - Источники финансирования: Бюджет МО «Асиновский район» Бюджет МО «Асиновское городское поселение» |
| Исполнители программы | - Предприятия и организации различных форм собственности |
| Ожидаемые конечные результаты | - Повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г.Асино. |
| Орган, осуществляющий контроль над реализацией программы | Совет Асиновского городского поселения |

1. Общие положения

Муниципальная целевая  программа по восстановлению  водопроводно- канализационных колодцев и тепловых камер в Асиновском городском поселении разработана в соответствии с

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации",  Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006  года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

## 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В городе Асино существуют системы водоснабжения и канализационные системы, а так же системы теплоснабжения, которые представляют собой комплекс инженерных сооружений. В этот комплекс инженерных сооружений входят  водопроводно-канализационные колодцы и тепловые камеры.

В городе Асино насчитывается  627  водопроводно-канализационных колодцев и тепловых камер.  В связи с продолжительной эксплуатацией инженерных сооружений многие колодцы и тепловые камеры требуют капитального ремонта.

3. Цели и задачи Программы

Основными целями программы являются:

-  повышения надежности предоставления коммунальных услуг населению;

-  повышение качества предоставления коммунальных услуг населению;

-  обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г.Асино.

Задачи:

- эффективное использование коммунальных ресурсов;

- исключение несчастных случаев в связи с попаданием в открытые колодцы людей и животных.

4. Перечень основных мероприятий

# Ремонт кирпичной кладки водопроводно-канализационных колодцев и тепловых камер, установка люков и крышек, замена разрушенных цементно-бетонных конструкций  на водопроводно-канализационных колодцах  и тепловых камерах.

## 5. Сроки реализации Программы

# Сроки реализации программы рассчитаны на 2011-2012 гг.

## 6. Объемы и источники финансирования

Финансирование  мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Асиновский район»,  бюджета МО «Асиновское городское поселение».

Ремонт  водопроводно- канализационных колодцев и тепловых камер в 2011 году

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Замена плит перекрытия (круглых цементных плит) на водопроводных и канализационных колодцах | 100 шт. сборных конструкций | 0,17 |
| 2 | Кладка кирпичных стен на водопроводно-канализационных колодцах и тепловых камерах | 1 м3 кладки | 0,889 |
| 3 | Установка люка | шт. | 69 |
|  | Легкого ППЛ-Л | шт. | 54 |
|  | Среднего ППЛ-С | шт. | 11 |
|  | Тяжелого ППЛ-Т | шт. | 4 |

Стоимость ремонтных работ  по восстановлению водопроводно - канализационных колодцев и тепловых камер в 2011 году составляет  255819 рублей.

|  | Адрес | Количество конструктивных элементов ( шт.) | Люк ППЛ-Л (шт.) | Люк ППЛ-С (шт.) | Люк ППЛ-Т (шт.) | Плита КЦП 2-15-2 (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. им. Нахимова, 29 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | ул. Станционная, 22, 24 | 2 | 2 |  |  |  |
| 3 | ул. имени Ленина, 9 | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 4 | ул. имени В.В.Липатова, 23,27,29 | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 5 | ул. имени В.В. Липатова, 36 | 2 | 2 |  |  |  |
| 6 | ул. Советская, 19 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 7 | ул. Партизанская, 88 | 1 | 1 |  |  |  |
| 8 | ул. Проектная, от ул. им. Гончарова до ул. им.Нахимова | 3 |  | 3 |  |  |
| 9 | пер. Северный | 6 | 4 |  |  | 2 |
| 10 | ул. им.В.Чапаева, 25 | 1 |  | 1 |  |  |
| 11 | ул. имени Ленина, 88 | 1 | 1 |  |  |  |
| 12 | ул. Льва Толстого, 42, 33 | 2 | 2 |  |  |  |
| 13 | ул. им. Гончарова, 46 | 2 | 1 |  |  | 1 |
| 14 | ул. АВПУ, 2, 4 | 2 | 2 |  |  |  |
| 15 | ул. АВПУ, 14/2, 18 | 2 | 1 |  |  | 1 |
| 16 | ул. Сентябрьская, 63, 48, 73 | 4 | 4 |  |  |  |
| 17 | ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 28, 28/1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 18 | ул.им. В. Чапаева, 23а | 1 | 1 |  |  |  |
| 19 | ул. имени Ленина, 73 | 1 | 1 |  |  |  |
| 20 | ул. им.Чернышевского, 17а, 15 | 2 | 2 |  |  |  |
| 21 | ул. имени Ленина, 90 | 2 | 2 |  |  |  |
| 22 | ул. им.Гончарова, 56 | 2 | 1 |  |  | 1 |
| 23 | на территории МОУ СОШ №1 | 4 | 2 |  |  | 2 |
| 24 | ул. им.Крупской, 16 | 1 |  | 1 |  |  |
| 25 | ул. им. 370 Стрелковой .дивизии, 40 | 2 | 1 |  |  | 1 |
| 26 | ул. им.Крупской, 17 | 1 |  | 1 |  |  |
| 27 | ул. им.Крупской, 19 | 1 |  | 1 |  |  |
| 28 | ул.им.Крупской, 21 | 1 |  | 1 |  |  |
| 29 | ул. им.Чернышевского, 15 а | 1 | 1 |  |  |  |
| 30 | ул.Советская, 53 | 2 | 1 |  |  | 1 |
| 31 | на пересечении ул.Линейной и ул.Р.Добровольцев | 2 | 1 |  |  | 1 |
| 32 | ул.Боровая, 7 | 1 |  | 1 |  |  |
| 33 | ул. им.Д.Фурманова, 58 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 34 | на пересечении ул. Лазо и ул.Ивана Буева | 1 |  | 1 |  |  |
| 35 | на пересечении ул.Войкова и ул.Павлика Морозова | 2 |  |  | 1 | 1 |
| 36 | пожарный гидрант на территории МОУ СОШ №2 | 2 | 1 |  |  | 1 |
| 37 | в торговом центре микрорайона «ТРЗ» | 4 | 4 |  |  |  |
| 38 | от центрального водовода до Мясокомбината | 5 | 2 |  |  | 3 |
| 39 | ул. Островского, 27, 25 | 3 | 2 |  |  | 1 |
| 40 | в микрорайоне «Гагарина» | 4 | 4 |  |  |  |
| 41 | ул.АВПУ, 2а (кот.Гора) | 2 | 2 |  |  |  |
| 42 | ул. имени В.В..Липатова, 8 | 1 | 1 |  |  |  |

Ремонт  водопроводно- канализационных колодцев и тепловых камер в 2012 году

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Замена плит перекрытия (круглых цементных плит) на водопроводных и канализационных колодцах | 100 шт. сборных конструкций | 0,26 |
| 2 | Кладка кирпичных стен на водопроводно-канализационных колодцах и тепловых камерах | 1 м3 кладки | 0,95 |
| 3 | Установка люка | шт. | 52 |
|  | Легкого ППЛ-Л | шт. | 1 |
|  | Среднего ППЛ-С | шт. | 51 |
| Стоимость ремонтных работ по восстановлению водопроводно - канализационных колодцев и тепловых камер в 2012 году составляет 295620 рублей. |
|  | Адрес | Количество конструктивных элементов ( шт.) | Люк ППЛ-Л (шт.) | Люк ППЛ-С (шт.) | Люк ППЛ-Т (шт.) | Плита КЦП 2-15-2 (шт.) |
| 1 | ул.Павлика Морозова, 3 | 1 |  | 1 |  |  |
| 2 | ул.Павлика Морозова, 4 | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 3 | ул.Павлика Морозова возле АТС | 1 |  | 1 |  |  |
| 4 | ул.АВПУ, 2 | 1 |  | 1 |  |  |
| 5 | ул.АВПУ, 8 | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 6 | ул.АВПУ тепловая камера у д/с "Сказка" | 3 |  | 2 |  | 1 |
| 7 | ул.АВПУ, 25 | 1 |  | 1 |  |  |
| 8 | ул. Тельмана у МУПЦ | 4 |  | 2 |  | 2 |
| 9 | ул. им.Олега Кошевого, 27, 24 | 2 |  | 2 |  |  |
| 10 | ул. им. Олега Кошевого, 17 | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 11 | ул. Транспортная, 12 | 1 |  |  |  | 1 |
| 12 | ул.Транспортная, 2 | 3 |  | 2 |  | 1 |
| 13 | ул. Боровая, 4 | 4 |  | 3 |  | 1 |
| 14 | ул. Строителей, 5 | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 15 | ул. Боровая, 7 | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 16 | на территории МОУ СОШ № 5 | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 17 | ул. Песочная, 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 18 | ул. Центральная, 8, 9, 11 | 7 | 1 | 3 |  | 3 |
| 19 | ул. имени Дзержинского, 1, 5 | 4 |  | 2 |  | 2 |
| 20 | ул. имени Дзержинского, 11, 13 | 2 |  | 2 |  |  |
| 21 | ул. им.Ивана Черных, 14 | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 22 | ул. имени Ленина, 68 | 2 |  | 2 |  |  |
| 23 | ул.Николая Довгалюка, 2 | 1 |  | 1 |  |  |
| 24 | ул. Рабочая, 103 | 1 |  | 1 |  |  |
| 25 | ул. Челюскина, 14 | 1 |  | 1 |  |  |
| 26 | ул. имени Ленина, 92а | 4 |  | 2 |  | 2 |
| 27 | ул. имени Ленина, 45 | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 28 | ул.Ивана Буева , 68 | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 29 | ул. Сельская, 46 | 1 |  | 1 |  |  |
| 30 | ул. Сельская, 44а, 49 | 2 |  | 2 |  |  |
| 31 | на пересечении ул.Ивана Буева и ул. Крайняя | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 32 | ул.имени Ленина, 8 | 1 |  | 1 |  |  |
| 33 | ул.имени Ленина, 34 (кот.Центральная) | 1 |  | 1 |  |  |
| 34 | ул.имени Ленина, 5 | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 35 | ул.АВПУ, 2, 4 | 5 |  | 5 |  |  |
| 36 | ул. имени Ленина, 30 | 2 |  | 1 |  | 1 |

## 7. Ожидаемый эффект от реализации Программы

-  Повышения надежности предоставления коммунальных услуг населению;

-  повышение качества предоставления коммунальных услуг населению;

- обеспечение  безопасности жизнедеятельности населения г.Асино;

- эффективное использование коммунальных ресурсов;

- исключение несчастных случаев в связи с попаданием в открытые колодцы людей и животных.

## 8.  Система организации контроля над исполнением Программы.

Ответственным за реализацию Программы является Администрация Асиновского городского поселения, отчет о реализации программы составляется ежеквартально. Для осуществления строительного контроля над производством работ обязательное привлечение специализированной организации.

Контроль над целевым использованием финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется  Советом  Асиновского городского поселения.