АКТ №2

о результатах контроля концессионером за соблюдением условий

концессионного соглашения в отношении муниципального имущества жизнеобеспечивающих систем

муниципального образования «Асиновское городское поселение»

г. Асино						                           « 2 » марта 2021 года

(дата составления акта)

Предмет контроля: выполнение концессионером условий концессионного соглашения                                                  от 28.08.2020 года отношении муниципального имущества жизнеобеспечивающих систем муниципального образования "Асиновское городское поселение"

В период с «28» августа 2020 года по «6» сентября  2020 года, проведена проверка в отношении Концессионера ООО «ТеплоИнвест» по соблюдению выполнению мероприятий, достижению плановых показателей деятельности, определенных концессионным соглашением.

Комиссией по контролю за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, состав которой утвержден распоряжением Администрации Асиновского городского поселения от 03.09.2020 года № 300/20, в составе:

- председатель Костенков Андрей Григорьевич

- секретарь комиссии Толстая Екатерина Евгеньевна

- члены комиссии Иванова Елена Владимировна, Ганотова Ольга Александровна, Телятникова Ксения Юрьевна

проведены контрольные мероприятия на объектах концессионного соглашения за соблюдением концессионером ООО «ТеплоИнвест» условий концессионного соглашения от 28.08.2020 года

В ходе проведенных контрольных мероприятий установлено следующее: концессионером выполнено мероприятие «Разработка проектной документации настроительство газовых котельных города Асино (2-я очередь) «П. Морозова» 8МВт, «ПУ-24» 8МВт,                              «Бассейн» 3,7МВт, «Белочка» 1,0 МВт, «ДРСУ» 8,5 МВт,    АИТ «ДЮСШ № 2» 0,048 МВт, АИТ «МОУ СОШ №6» 0,11 МВт в полном объеме, ранее планового срока указанного в концессионном соглашении 01.03.2021 года.

Решения, принятые по результатам контроля: ___-_________________________

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

| Председатель комиссии ____________ | А.Г. Костенков |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии_______________ | Е.Е. Толстая |
| Члены комиссии___________________ | Е.В. Иванова |
| ___________________ | О.А. Ганотова |
| ___________________ | К.Ю. Телятникова |

С Актом о результатах контроля ознакомлен(а): ________________

(подпись концессионера, дата)

Копию Акта получил(а): _________________

(подпись концессионера, дата)