Отчет о реализации муниципальной программы

«Проведение ремонта муниципальных жилых помещений муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2022-2024 годы» за 2023 год

Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения

Информация о достижении показателей муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение (1) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Организация проведения ремонта жилищного фонда с учетом требований законодательства и жилищных прав граждан муниципального образования «Асиновское городское поселение |
| 1.1 | Наименование показателей целей муниципальной программы | объект | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Доля отремонтированного жилого фонда (%) | % | 0,5 | 0,2 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1 | Приведение состояния муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов. |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1 | Приведение состояния муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы 1 |  | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.1 | Количество отремонтированных жилых помещений (ед.) | Усл.ед. | 3 | 3 | - | - | - |
| 2.2 | Задача 1 подпрограммы 1 | «Ремонт муниципальных жилых помещений» |
|  | Показатели задачи 1: Площадь отремонтированных по-мещений (м2) | м² | 205,9 | 205,9 | - | - | - |

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы ( тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено муниципальной программой | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе: «Проведение ремонта муниципальных жилых помещений муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2022-2024 годы» |  | Асиновское городское поселение | 1033,6 | 1033,6 | 477,6 | 454,8 |
| Подпрограмма 1: Приведение состояния муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов. |  | Асиновское городское поселение | 1033,6 | 1033,6 | 477,6 | 454,8 |
| Основное мероприятие: Проведение ремонта муниципальных жилых помещений муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2022-2024 годы» |  | Асиновское городское поселение | 1033,6 | 1033,6 | 477,6 | 454,8 |
| Мероприятие 1.1: Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе: |  | Асиновское городское поселение | 1000,0 | 1000,0 | 468,2 | 445,4 |
| Мероприятие 1.1.1 Выполнение работ по капи-тальному ремонту в жилом по-мещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. Боровая, д.8, кв.2 |  | Асиновское городское поселение | 300,0 | 300,0 | 326,0 | 326,0 |
| Мероприятие 1.1.2 Выполнение работ по капи-тальному ремонту в жилом по-мещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. Сахалинская, д. 4, кв. 2 |  | Асиновское городское поселение | 350,0 | 350,0 | 76,8 | 76,8 |
| Мероприятие 1.1.3 Выполнение работ по капи-тальному ремонту в жилом по-мещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 36, кв. 8 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 65,4 | 42,5 |
| Мероприятие 2. Оказание услуг по строительному контролю над проведением капитального ремонта муниципального жилищного фонда |  | Асиновское городское поселение | 33,6 | 33,6 | 9,4 | 9,4 |

Начальник отдела ЖКХ ____________ Е. Е. Толстая