Отчет о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2018-2024 годы» за 2024 год

Ответственный исполнитель: Отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения

Информация о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<1>](#Par174) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» | | | | | |
| 1.1 | Наименование показателей цели муниципальной программы | объект | 1 | 1 | 100% | Поступление дополнительных лимитов на благоустройство дворовой территории | Проведена аукционная процедура и выполнены работы |
| 1.1.2 | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | 2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, % | % | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 1.1.4 | 3.Количество /доля жителей, принявших участие (трудовое и финансовое) в мероприятиях по благоустройству на территории, чел. | % | 0 | 0 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1 | Благоустройство территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» | | | | | |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Благоустройство территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» | | | | | |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Количество реализованных комплексных проектов по благоустройству на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», ед. | Ед. | 1 | 1 | - | - | - |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» | | | | | |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  | - | - | - | - |  |
| 2.2.2 | Доля выполненных мероприятий по капитальному и текущему ремонту элементов благоустройства от запланированного количества | % | 100 | 100 | - | - | - |

Информация об использовании средств бюджета в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2018-2024 годы» |  | Асиновское городское поселение | 21552,4 | 0,0 | 21552,4 | 21552,4 |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение»» |  | Асиновское городское поселение | 21552,4 | 0,0 | 21552,4 | 21552,4 |
| Реализация программ формирования современной городской среды |  | Асиновское городское поселение | 21552,4 | 0,0 | 21552,4 | 21552,4 |

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Д.В. Савченко