Отчет о реализации муниципальной программы

«Проведение ремонта муниципальных жилых помещений муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2022-2024 годы» за 2024 год

Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения

Информация о достижении показателей муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение (1) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год |  | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Цель муниципальной программы: Организация проведения ремонта жилищного фонда с учетом требований законодательства и жилищных прав граждан муниципального образования «Асиновское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателей целей муниципальной программы | объект | - | - |  | - | - | - |  |
| 1.1.1 | Доля отремонтированного жилого фонда (%) | % | 0,8 | 0,8 |  | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Приведение состояния муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1 | Приведение состояния муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы 1 |  | - | - |  | - | - | - |  |
| 2.1.1.1 | Количество отремонтированных жилых помещений (ед.) | Усл.ед. | 9 | 9 |  | - | - | - |  |
| 2.2 | Задача 1 подпрограммы 1 | «Ремонт муниципальных жилых помещений» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 1: Площадь отремонтированных по-мещений (м2) | м² | 419,5 |  | 419,5 | - | - |  | - |

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы ( тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено муниципальной программой | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе: «Проведение ремонта муниципальных жилых помещений муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2022-2024 годы» |  | Асиновское городское поселение | 1170,6 | 2024,5 | 1170,6 | 1149,2 |
| Подпрограмма 1: Приведение состояния муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов. |  | Асиновское городское поселение | 1170,6 | 2024,5 | 1170,6 | 1149,2 |
| Основное мероприятие: Проведение ремонта муниципальных жилых помещений муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2022-2024 гг.» |  | Асиновское городское поселение | 1170,6 | 2024,5 | 1170,6 | 1149,2 |
| Мероприятие 1.1: Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе: |  | Асиновское городское поселение | 1136,4 | 2000,0 | 1136,4 | 1136,4 |
| Мероприятие 1.1.1 Выполнение работ по капитальному ремонту (полы, замена двери) в жилом помещении по адресу: г. Асино, ул. Ивана Черных, д. 16, кв. 62 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2 Выполнение работ по капитальному ремонту (крыша) в жилом помещении по адресу: г. Асино, ул. им. Матросова, д. 10 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 284,5 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3 Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении, располо-женном по адресу: г. Асино, ул. Боровая, д.8, кв.2 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 326,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 36, кв. 8 |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 65,4 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.5 Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении. расположенном по адресу: г. Асино, ул. Сахалинская, д. 4, кв. 2 и приобретение ма-териалов для выполнения работ по капитальному ремонту печи в данном помещении |  | Асиновское городское поселение | 22,6 | 99,4 | 22,6 | 22,6 |
| Мероприятие 1.1.6 Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении. расположенном по адресу: г. Асино, ул. Калинина, д. 32, кв. 1 и приобретение материалов для выполнения работ по капитальному ремонту печи в данном помещении |  | Асиновское городское поселение | 380,1 | 423,5 | 380,1 | 381,7 |
| Мероприятие 1.1.7 Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении по адресу: г. Асино, ул. Строителей, д. 9, кв. 61 |  | Асиновское городское поселение | 443,1 | 181,1 | 443,1 | 443,1 |
| Мероприятие 1.1.8 Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. Центральная, д. 7, кв. 1 |  | Асиновское городское поселение | 228,2 | 268,0 | 228,2 | 228,2 |
| Мероприятие 1.1.9 Выполнение работ по капитальному ремонту в жилом помещении, расположенном по адресу: г. Асино, ул. им. Ю. Гагарина, д. 8, кв. 55 |  | Асиновское городское поселение | 62,4 | 104,8 | 62,4 | 62,4 |
| Мероприятие 2. Оказание услуг по строительному контролю над проведением капитального ремонта муниципального жилищного фонда |  | Асиновское городское поселение | 34,2 | 24,5 | 34,2 | 12,8 |

Главный специалист по муниципальному

жилищному контролю отдела ЖКХ								     Д.С. Аксёнов