Отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство города Асино на 2023-2025 годы» за 2024 год

Ответственный исполнитель: Отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения

Информация о достижении показателей муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения |  | Плановое значение (1) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год |  | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Цель муниципальной программы: Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателей целей муниципальной программы |  | объект | - | - |  | - | - | - |  |
| 1.1.1 | Степень выполнения муниципальных заданий по благоустройству территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», % |  | % | 100 | 100 |  | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 1 |  | Освещение города |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1 |  | Организация уличного освещения территории муниципального образования «Асиновское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы 1 |  |  | - | - |  | - | - | - |  |
| 2.1.1.1 | Степень выполнения муниципальных заданий по уличному освещению территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», % |  | % | 100 | 100 |  | - | - | - |  |
| 2.2 | Задача 1 подпрограммы 1 |  | Задача 1. Организация уличного освещения территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных мероприятий, ед. |  | Ед. | 2 |  | 2 | - | - |  | - |

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы ( тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено муниципальной программой | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе: «Благоустройство города Асино на 2023-2025 годы» |  | Асиновское городское поселение | 52631,2 | 50805,0 | 52631,2 | 50495,3 |
| Подпрограмма 1: «Освещение города» |  | Асиновское городское поселение | 6 060,3 | 5300,0 | 6 060,3 | 5 754,5 |
| Основное мероприятие: «Организация уличного освещения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  | Асиновское городское поселение | 6 060,3 | 5300,0 | 6 060,3 | 5 754,5 |
| Мероприятие 1 «Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 «Оплата электроэнергии и техническое обслуживание линий освещения» |  | Асиновское городское поселение | 6 060,3 | 2800,0 | 6 060,3 | 5 754,5 |
| Мероприятие 3 «Установка опор освещения на перекрестках автомобильных дорог » |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Озеленение городской территории» |  | Асиновское городское поселение | 2 802,6 | 2500,0 | 2 802,6 | 2 802,6 |
| Мероприятие 1 «Создание, содержание и обеспечение сохранности объектов озеленения и малых архитектурных форм» |  | Асиновское городское поселение | 2 213,1 | 2500,0 | 2 213,1 | 2 213,1 |
| Мероприятие 2. «Снос и подрезка аварийно-опасных деревьев» |  | Асиновское городское поселение | 589,5 | 0,0 | 589,5 | 589,5 |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство тер-риторий кладбищ муниципального образования «Асиновское городское поселение»» |  | Асиновское городское поселение | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 900,0 |
| Основное мероприятие «Благоустройство территорий кладбищ муниципального образования «Асиновское городское поселение»» |  | Асиновское городское поселение | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 900,0 |
| Мероприятие «Проведение благо-устроительных работ на территориях городских кладбищ и прилегающих территориях» |  | Асиновское городское поселение | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 900,0 |
| Подпрограмма 4. «Чистый город» |  | Асиновское городское поселение | 3 008,8 | 2070,0 | 3 008,8 | 2 856,0 |
| Мероприятие 1: «Ликвидация несанкционированных свалок в местах складирования ТКО» |  | Асиновское городское поселение | 200,00 | 500,0 | 200,0 | 200,0 |
| Мероприятие 2: «Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»» |  | Асиновское городское поселение | 1 000,0 | 470,0 | 1 000,0 | 847,9 |
| Мероприятие 3: «Обустройство новых и ремонт существующих контейнерных площадок» |  | Асиновское городское поселение | 697,3 | 500,0 | 697,3 | 697,3 |
| Мероприятие 4: «Приобретение контейнерных баков для сбора ТКО» |  | Асиновское городское поселение | 589,4 | 600,0 | 589,4 | 588,7 |
| Подпрограмма 5. «Содержание улично-дорожной сети» |  | Асиновское городское поселение | 30892,6 | 31637,0 | 30892,6 | 29365,4 |
| Мероприятие 1: «Содержание дорог общего пользования местного значения» |  | Асиновское городское поселение | 26507,6 | 26502,0 | 26507,6 | 26507,6 |
| Мероприятие 2: «Содержание тротуаров и прилегающих к ним территорий» |  | Асиновское городское поселение | 4385,0 | 5135,0 | 4385,0 | 2857,8 |
| Мероприятие 3: «Содержание автомобильных дорог к многоквартирным домам» |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6: «Содержание общественных территорий» |  | Асиновское городское поселение | 8816,8 | 8248,0 | 8816,8 | 8816,8 |

Начальник отдела благоустройства

и дорожной деятельности                                                                                                                            Д.В. Савченко