Отчет о реализации муниципальной программы

«Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Асиновское городское поселение» к прохождению осенне-зимнего периода  2023-2024, 2024-2025 гг.» за 2024 год

Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ Администрации Асиновского городского поселения

Информация о достижении показателей муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение (1) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год |  | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Цель муниципальной программы: Обеспечение надежности функционирования объектов коммунального комплекса муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателей целей муниципальной программы | объект | - | - |  | - | - | - |  |
| 1.1.1 | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (%.) | % | 3 | 11 |  | - | - | - |  |
| 1.1.2 | Прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к базовому периоду (%) | % | 0,8 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024, 2024-2025 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1 | Подготовка оборудования объектов коммунальной инфраструктуры к прохождению отопительного периода |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы 1 |  | - | - |  | - | - | - |  |
| 2.1.1.1 | Количество аварий в системах теплоснабжения, (ед.) | Усл.ед. | 1 | 2 |  | - | - | - |  |
| 2.1.1.2 | Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод, (ед.) | Усл.ед. | 2 | 9 |  | - | - | - |  |
| 2.2 | Задача 1 подпрограммы 1 | Подготовка объектов теплоснабжения г. Асино к прохождению отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 1: Снижение аварий в системах теплоснабжения по отношению к предыдущему периоду, (%) | % | 50 |  | 100 | - | - |  | - |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 | Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения г. Асино к прохождению отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 2 : Снижение аварий в системах водоснабжения, водоотведения по отношению к предыдущему периоду (%) | % | 33 |  | 40 | - | - |  | - |

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено муниципальной программой | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе: «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Асиновское городское поселение» к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024, 2024-2025 гг.» |  | Асиновское городское поселение | 1530,0 | 1530,0 | 63275,9 | 61863,6 |
| Подпрограмма 1: «Обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры в период прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024, 2024-2025 гг.» |  | Асиновское городское поселение | 1530,0 | 1530,0 | 63275,9 | 61863,6 |
| Основное мероприятие 1.1: Подготовка коммунального комплекса к прохождению отопительного периода |  | Асиновское городское поселение | 1530,0 | 1530,0 | 63275,9 | 61863,6 |
| Мероприятие 1.1.1: Подготовка объектов теплоснабжения. |  | Асиновское городское поселение | 1000,0 | 1000,0 | 40174,0 | 40174,0 |
| Мероприятие 1.1.2: Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения. |  | Асиновское городское поселение | 530,0 | 530,0 | 17860,2 | 16463,8 |
| Мероприятие 1.1.3: Подготовка технической документации. |  | Асиновское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 5241,7 | 5225,8 |

Начальник отдела ЖКХ ______________________ Е.Е. Толстая