АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2017  		                                            № 270/17

г. Асино

- Об утверждении муниципальной программы «Обустройство остановочных комплексов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2024 годы» (в ред. от 30.11.2017 № 846/17, от 17.06.2020 № 361/20, от 03.08.2021 № 455/21, от 10.10.2024 № 1245/24)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью обеспечения комфортного проживания населения, безопасного передвижения пешеходов и транспортных средств, улучшение архитектурного облика поселения, создания безопасных и комфортных условий пассажирам для ожидания транспорта

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить муниципальную программу «Обустройство остановочных комплексов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2024 годы»» согласно Приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также подлежит официальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно-эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, д. 70 и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Асиновского городского поселения                                                                  А.Г. Костенков

- Утверждено

- Приложение к Постановлению

- Администрации Асиновского

- городского поселения

- от 30.05.2017 № 270/17

- (в ред. от 30.11.2017 № 846/17,

- от 17.06.2020 № 361/20, от 03.08.2021 № 455/21, от 10.10.2024 № 1245/24)

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Обустройство остановочных комплексов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2024 годы»

| Наименование муниципальной программы | - Муниципальная программа «Обустройство остановочных комплексов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2024 годы» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Структурные подразделения Администрации Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Асиновского городского поселения, Подрядные организации, определяемые на конкурсной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Асиновского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Высокое качество жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Целями программы являются: - обеспечение комфортного проживания населения, создание современного архитектурного облика города Асино; - создание безопасных и комфортных условий пассажирам для ожидания транспорта; - повышение уровня транспортного обслуживания населения; - повышение уровня благоустройства города Асино; - повышение архитектурно – художественного оформления магистралей маршрутной сети и мест ожидания общественного транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |
|  | 1. Степень выполнения муниципальных заданий по оборудованию остановочных комплексов пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Оборудование остановочных комплексов пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задач |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |
|  | Количество реализованных мероприятий, ед. |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. Оборудование остановочных комплексов пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 – 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 | 2024 |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Местные бюджеты | 1378,2 |  |  | 721,5 |  | 145,6 |  | 229,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 281,7 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по источникам | 1378,2 |  |  | 721,5 |  | 145,6 |  | 229,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 281,7 |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Проблема обустройства маршрутной сети города Асино остановочными пунктами, создания дополнительных удобств для пассажиров, ожидающих общественный транспорт, остается одной из самых актуальных и значимых в городе.

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена общим состоянием существующих остановочных комплексов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение».

Сложившаяся в настоящее время градостроительная ситуация в отношении остановочных пунктов пассажирского транспорта остро ставит вопрос об их модернизации в целях упорядочения застройки города и повышения ее эстетического уровня.

На сегодняшний день большая часть остановочных комплексов функционирует с нарушением земельного, градостроительного и транспортного законодательства, что негативно влияет на участников дорожного движения и снижает безопасность пассажиров автотранспорта. Большинство остановочных пунктов пассажирского транспорта не оборудованы навесами, которые служат укрытием от дождя, снега или других природных явлений. Около 50% из них находятся в неудовлетворительном состоянии, выполнены из морально устаревших материалов и конструкций, что отрицательно сказывается на архитектурном облике города. В ночное время суток большинство посадочных площадок не освещено, что причиняет дополнительные неудобства пассажирам. Отсутствуют урны, возникают серьезные проблемы с выполнением в полном объеме предписаний санитарных служб. Сложной проблемой остается уборка прилегающих к остановочным пунктам территорий.

Одним из приоритетных направлений организации благоустройства города Асино и его маршрутной сети остается обустройство остановочных пунктов пассажирского транспорта автопавильонами, выполненными на основе оригинального авторского дизайна с применением современных строительных конструкций и материалов, которые могут способствовать улучшению архитектурно-художественного оформления улиц города и приданию им выдержанного в едином стиле современного вида. С точки зрения архитектуры и градостроительства целесообразно оборудование существующих остановочных пунктов новыми современными автопавильонами с устройством заездного кармана, площадки ожидания и тротуаров.

В соответствии с п. 5.3.2.1 ГОСТ 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» остановочный пункт должен состоять из следующих элементов:

- остановочной площадки;

- посадочной площадки;

- площадки ожидания;

- переходно-скоростной полосы;

- заездной "карман" (при размещении остановки в зоне переходно-скоростной полосы у пересечений и примыканий автомобильных дорог);

- боковая разделительная полоса (для дорог I - III категорий);

- тротуары и пешеходные дорожки;

- пешеходный переход;

- автопавильон;

- скамьи;

- туалет (через 10 - 15 км для дорог I - III категорий);

- контейнер и урны для мусора (для дорог IV категории только урна);

- технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, ограждения).

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по обустройству остановочных комплексов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на период  2017 - 2024 годы.

Таким образом, в сфере благоустройства города существуют проблемы, решить которые можно только программными методами. В этой связи принятие муниципальной программы «Обустройство остановочных комплексов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2024 годы» (далее - Программа) станет необходимым инструментом, позволяющим остановочным пунктам пассажирского транспорта служить на благо пассажирам и водителям автотранспортных средств, а также оптимально вписываться в существующий облик города.

Разработка и реализация Программы позволит обеспечить:

- придание эстетичного вида остановочным пунктам пассажирского транспорта, которые являются архитектурным элементом улиц города;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- определение приоритетных направлений деятельности в данной сфере;

- концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях в деятельности по благоустройству остановочных пунктов пассажирского транспорта;

- развитие инфраструктуры города;

- общее улучшение облика города.

3. Цели и задачи муниципальной программы, показатели цели и задач муниципальной программы

Целями программы являются:

- обеспечение комфортного проживания населения, создание современного архитектурного облика города;

-  создание безопасных и комфортных условий пассажирам для ожидания транспорта;

- повышение уровня транспортного обслуживания населения;

- повышение уровня благоустройства города Асино;

- повышение архитектурно – художественного оформления магистралей маршрутной сети и мест ожидания общественного транспорта.

Задачей программы является:

- оборудование остановочных комплексов пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение».

Программа реализуется в течение 8-ми лет (2017-2024 годы) в восемь этапов, что обусловлено необходимостью системного подхода, характером программных мероприятий, постоянно в течение действия Программы.

- Перечень показателей цели и задач муниципальной программы

- и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя <1> | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя <2> | Метод сбора информации <3> | Ответственный за сбор данных по показателю <4> | Дата получения фактического значения показателя <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Показатели цели Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Степень выполнения муниципальных заданий по оборудованию остановочных комплексов пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», % | % | за отчетный период | Отчеты об исполнении муниципальных заданий | Информация о заключенных контрактах | отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения | февраль года, следующего за отчетным годом |
| Показатели задачи Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество реализованных мероприятий, ед. | ед. | за отчетный период | Исполненное количество мероприятий | Количество заключенных контрактов | отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения | февраль года, следующего за отчетным годом |

- 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы, Подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: |  |  |  | Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местных бюджетов | внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | Задача 1 Муниципальной программы «Оборудование остановочных комплексов пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Оборудование остановочных комплексов пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»» | всего | 1378,2 | 0,0 | 0,0 | 1378,2 | 0,0 | Структурные подразделения Администрации Асиновского городского поселения |
|  |  | 2017 | 721,5 | 0,0 | 0,0 | 721,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 145,6 | 0,0 | 0,0 | 145,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 229,4 | 0,0 | 0,0 | 229,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 281,7 | 0,0 | 0,0 | 281,7 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | всего | 1378,2 | 0,0 | 0,0 | 1378,2 | 0,0 | Структурные подразделения Администрации Асиновского городского поселения |
|  |  | 2017 | 721,5 | 0,0 | 0,0 | 721,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 145,6 | 0,0 | 0,0 | 145,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 229,4 | 0,0 | 0,0 | 229,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 281,7 | 0,0 | 0,0 | 281,7 | 0,0 |  |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение» по главным

распорядителям средств бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета МО «Асиновское городское поселение» (тыс. рублей) | Участники - главные распорядители средств бюджета МО «Асиновское городское поселение» (ГРБС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |
|  | Подпрограмма 1. Оборудование остановочных комплексов пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на создание безопасных и комфортных условий пассажирам для ожидания транспорта. |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: Реализация мероприятий по оборудованию остановочных комплексов пассажирского транспорта | всего | 1378,2 | 1378,2 |
|  |  | 2017 | 721,5 | 721,5 |
|  |  | 2018 | 145,6 | 145,6 |
|  |  | 2019 | 229,4 | 229,4 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 281,7 | 281,7 |
| Итого по муниципальной программе |  | всего | 1378,2 | 1378,2 |
|  |  | 2017 | 721,5 | 721,5 |
|  |  | 2018 | 145,6 | 145,6 |
|  |  | 2019 | 229,4 | 229,4 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 281,7 | 281,7 |

5. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ

АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для успешной реализации Программы большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

1. Правовые риски, связанные с изменением федерального, областного бюджетного законодательства, законодательства в сфере государственного управления. Данная группа рисков может привести к изменению условий и сроков реализации мероприятий Программы.

2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению программных мероприятий.

С целью ограничения финансовых рисков планируется:

1) ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

2) определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Контроль за реализацией Программы возложен на Начальника отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения.

- ПОДПРОГРАММА 1

«Оборудование остановочных комплексов пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

  - Паспорт Подпрограммы 1

| Наименование подпрограммы 1 | Оборудование остановочных комплексов пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» (далее – Подпрограмма 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму 1) | Отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения, структурные подразделения Администрации Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Структурные подразделения Администрации Асиновского городского поселения, Администрация Асиновского городского поселения, подрядные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Создание безопасных и комфортных условий пассажирам для ожидания транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |
|  | Степень выполнения муниципальных заданий по уличному освещении муниципального образования «Асиновское городское поселение», % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| Задачи подпрограммы 1 | Задача 1. Оборудование остановочных комплексов пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы 1 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задачи |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |
|  | Задача 1. Количество реализованных мероприятий, ед. |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее-ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы 1 | 2017 – 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы 1 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты (по согласованию) | 1378,2 | 721,5 |  | 145,6 |  |  | 229,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 281,7 |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | всего по источникам | 1378,2 | 721,5 |  | 145,6 |  |  | 229,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 281,7 |  |  |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 1

# Необходимость разработки и реализации Подпрограммы 1 обусловлена общим состоянием остановочных пунктов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение».

На сегодняшний день большая часть остановочных комплексов функционирует с нарушением Российского законодательства, что негативно влияет на участников дорожного движения и снижает безопасность пассажиров автотранспорта. Большинство остановочных пунктов пассажирского транспорта не оборудованы навесами, которые служат укрытием от дождя, снега и других природных явлений. Отсутствуют урны, возникают серьезные проблемы с выполнением в полном объеме предписаний санитарных служб.

Подпрограмма 1 содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по обустройству остановочных комплексов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на период  2017 - 2024 годы.

Таким образом, в сфере благоустройства города существуют проблемы, решить которые можно только программными методами. В этой связи принятие муниципальной программы «Обустройство остановочных комплексов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2024 годы» станет необходимым инструментом, позволяющим остановочным пунктам пассажирского транспорта служить на благо пассажирам и водителям автотранспортных средств, а также оптимально вписываться в существующий облик города.

Разработка и реализация Подпрограммы 1 позволит обеспечить:

- придание эстетичного вида остановочным пунктам пассажирского транспорта, которые являются архитектурным элементом улиц города;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- определение приоритетных направлений деятельности в данной сфере;

- концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях в деятельности по благоустройству остановочных пунктов пассажирского транспорта;

- развитие инфраструктуры города;

- общее улучшение облика города.

3. Цель и задачи Подпрограммы 1

Муниципальная политика в сфере реализации Подпрограммы 1 основывается на нормах Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Обустройство безопасных остановочных комплексов является одним из вопросов местного значения для муниципального образования «Асиновское городское поселение». Целью настоящей Подпрограммы 1 является создание безопасных и комфортных условий пассажирам для ожидания транспорта. Для достижения этой цели необходимо решение следующей задачи – Реализация мероприятий, направленных на создание безопасных и комфортных условий пассажирам для ожидания транспорта.

4. Описание мероприятий Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- изготовление и установка остановочных павильонов и оборудование остановочных комплексов;

- составление сметной документации, осуществление строительного контроля за выполнением работ.

Сводная информация о перечне мероприятий Подпрограммы 1, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом результате его реализации, взаимосвязи с показателями (индикаторами) представлена в перечне показателей цели и задач к Подпрограмме 1.

- Перечень показателей цели и задач Подпрограммы 1

и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя <1> | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя <2> | Метод сбора информации <3> | Ответственный за сбор данных по показателю <4> | Дата получения фактического значения показателя <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Показатели цели Подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Степень выполнения муниципальных заданий по оборудованию остановочных комплексов пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», % | % | за отчетный период | абсолютное значение (нарастающим итогом) | Информация о заключенных контрактах | отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения | февраль года, следующего за отчетным годом |
| Показатели задачи 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество реализованных мероприятий, ед. | ед. | на конец отчетного периода | абсолютное значение (нарастающим итогом) | Количество заключенных контрактов | отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения | февраль года, следующего за отчетным годом |

- Перечень ведомственных целевых программ, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение

реализации Подпрограммы 1

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: |  |  |  | Участник/ | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местных бюджетов | внебюджетных источников (по согласованию) | участник мероприятия - Администрация Асиновского городского поселения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
|  | Подпрограмма 1 – Оборудование остановочных комплексов пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Оборудование остановочных комплексов пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по оборудованию остановочных комплексов пассажирского транспорта» в том числе: | всего | 1378,2 | 0,0 | 0,0 | 1378,2 | 0,0 |  | Количество реализованных мероприятий, ед. | Х |
|  |  | 2017 | 721,5 | 0,0 | 0,0 | 721,5 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 | 145,6 | 0,0 | 0,0 | 145,6 | 0,0 |  |  | 2 |
|  |  | 2019 | 229,4 | 0,0 | 0,0 | 229,4 | 0,0 |  |  | 2 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2024 | 281,7 | 0,0 | 0,0 | 281,7 | 0,0 |  |  | 1 |
| Мероприятие «Изготовление и установка остановочных павильонов и оборудование остановочных комплексов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Изготовление и установка остановочных павильонов и оборудование остановочных комплексов» | всего | 1378,2 | 0,0 | 0,0 | 1378,2 | 0,0 |  | Количество реализованных мероприятий, ед. | X |
|  |  | 2017 | 721,5 | 0,0 | 0,0 | 721,5 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2018 | 145,6 | 0,0 | 0,0 | 145,6 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 | 229,4 | 0,0 | 0,0 | 229,4 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2024 | 281,7 | 0,0 | 0,0 | 281,7 | 0,0 |  |  | 1 |
| Мероприятие «Составление сметной документации, осуществление строительного контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 «Составление сметной документации, осуществление строительного контроля за выполнением работ» | всего | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 |  | Количество реализованных мероприятий, ед. | Х |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
| Итого по Подпрограмме 1 |  | Всего | 1378,2 | 0,0 | 0,0 | 1378,2 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 721,5 | 0,0 | 0,0 | 721,5 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 145,6 | 0,0 | 0,0 | 145,6 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 229,4 | 0,0 | 0,0 | 229,4 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2024 | 281,7 | 0,0 | 0,0 | 281,7 | 0,0 |  |  |  |

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обустройство остановочных комплексов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2024 годы»»

и их значения представлены в таблице:

| № п/п | Наименование объекта | Наименование показателя (индикатора) | Перечень мероприятий | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | базовое значение | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1.Остановка «Крайняя» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3. Акт №22 общего осмотра остановки общественного транспорта от 16.08.2016г. (с возможностью переноса остановки на территорию, прилегающую к МКД по ул. им. Ленина, 73) | автопавильон | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 2 | 2. Остановка «Центр» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №25 общего осмотра остановки общественного транспорта от 16.08.2016г.) | автопавильон | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | +. |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 3 | 3.Остановка «Гастроном» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №1 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) | автопавильон | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 4 | 4. Остановка «Вокзал» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №2 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) | автопавильон | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 5 | 5. Остановка "Дружба» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №24 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г | автопавильон | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 6 | 6.Остановка "Майская" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №6 общего осмотра остановки общественного транспорта на 16.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 7 | 7.Остановка "Гора» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №11 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) (с возможностью переноса остановки на пересечение ул. им.370 Стрелковой Дивизии и пер. Островский) | автопавильон | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 8 | 8. Остановка «Показательный» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №27 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) | автопавильон | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 9 | 9. Остановка "Юбилейная" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №20 общего осмотра остановки общественного транспорта от 16.08.2016г.) | автопавильон | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 10 | 10.Остановка «Берёзовая роща» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №19 общего осмотра остановки общественного транспорта от16.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 11 | 11. Остановка "Вокзал» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт № 2 общего осмотра остановки общественного транспорта от 16.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 12 | 12. Остановка "Реалбаза» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №29 общего осмотра остановки общественного транспорта на 05.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 13 | 13. Остановка "АЦРБ» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №28 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 14 | 14. Остановка "Дружба» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт № 24 общего осмотра остановки общественного транспорта 16.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 15 | 15. Остановка "База" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №3 общего осмотра остановки общественного транспорта от 05.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 16 | 16.Остановка «Бассейн» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт № 7 общего осмотра остановки общественного транспорта 05.08.2016 г | автопавильон | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 17 | 17. Остановка "Гора" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №11 общего осмотра остановки общественного транспорта 09.08.2016г | автопавильон | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 18 | 19. Остановка "Войкова" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №8 общего осмотра остановки общественного транспорта от 22.08.2016г | автопавильон | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 19 | 20. Остановка «Чернышевского» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №17 общего осмотра остановки общественного транспорта от 19.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 20 | 21. Остановка "Гагарина» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №9 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 22 | 22. Остановка «Жилмассив» | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №10 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 23 | 23. Остановка "ТРЗ" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 мероприятия аналогично Акту №32 общего осмотра остановки общественного транспорта от 05.08.2016г.) | автопавильон | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 24 | 24. Остановка "Дорожная" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №35 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 25 | 25. Остановка "Лесозавод" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №13 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 26 | 26. Остановка "Переезд" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №14 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 27 | 27. Остановка "Заводская" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №21 общего осмотра остановки общественного транспорта от 16.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 28 | 28. Остановка "Переездная" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №21 общего осмотра остановки общественного транспорта от 16.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 29 | 29. Остановка "ПМК - 16" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт № 4 общего осмотра остановки общественного транспорта от 05.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 30 | 30. Остановка "Шиномонтаж" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №16 общего осмотра остановки общественного транспорта от 16.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 31 | 31. Остановка "ГРМ" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №15 общего осмотра остановки общественного транспорта от 16.08.2016г | автопавильон | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 32 | 32. Остановка "Ивана Буева" | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №2 общего осмотра остановки общественного транспорта от 16.08.2016г.) | автопавильон | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 33 | 33. Остановка «Жилмассив» (напротив дома по ул. Боровой, 19) | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №10 общего осмотра остановки общественного транспорта от 05.08.2016г.) решение о принятие мер отражены в Акте №10 | автопавильон | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 34 | 34. Остановка «Гора» на ул. 2-я Трудовая | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №11 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) решение о принятие мер отражены в Акте №11 | автопавильон | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 35 | 35. Остановка «Юбилейная», напротив ул. им. Ленина, 91 | Количество установленных автопавильонов | Приложение №3 Акт №11 общего осмотра остановки общественного транспорта от 09.08.2016г.) решение о принятие мер отражены в Акте №11 | автопавильон | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество обустроенных остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования | + |  |  |  |  |  |  |  | + |

5. Условия и порядок софинансирования Подпрограммы 1

Софинансирование Подпрограммы 1 из федерального и областного бюджетов не предусмотрено.

АКТ № 1

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 16.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Гастроном» напротив многоквартирного жилого дома по ул. имени Ленина 30 | шт. | 1 | 1 | Знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» установлены; Установлена лавочка «Диван» и урна для мусора - все требует замены; Организованы тротуары и пешеходные дорожки. Отсутствует: -автопавильон; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -нанести дорожную разметку; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 2

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 16.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Вокзал» - Между пересечением ул. имени Ленина и ул. Клубная и жилым домом по ул. имени Ленина, 2. - Пл. Привокзальная, 7 | шт. | 2 | 2 | Знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» установлены; Установлена лавочка «Диван» и урна для мусора - все требует замены; В №1 организованы тротуары и пешеходные дорожки. Отсутствует: -автопавильоны; -отсутствуют щиты для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -заездные карманы; -посадочные площадки; -остановочные площадки; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -в №2 не организованы тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильоны; -установить места для сидения; -установить урны и контейнеры для сбора мусора; -установить щиты для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -организовать и заасфальтировать заездные карманы; -организовать посадочные площадки; -организовать остановочные площадки; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановок; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 3

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 05.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «База» по ул. 9 Мая возле жилого дома №4 | шт. | 1 | 1 | Знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» установлены. Отсутствует: -автопавильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 4

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 05.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «ПМК-16» Между городским кладбищем и пересечением ул. им. Гончарова и ул. имени Ленина | шт. | 1 | 1 | -Остановочный павильон - металлоконструкция обшитая металлическим листом, основание ж/б плита, лавочка деревянная - все требует замены; -остановка освещена. Отсутствует: -урна и контейнер для сбора мусора; - заездной карман-не заасфальтирован; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; - организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 6

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 22.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Майская» ш.6м. в. 2,5м. д. 2м. по ул. 9 Мая, рядом со строящимся ЦКР | ш | 1 | 1 | Работа по демонтажу остановочного комплекса проведены в 2016 году. Каркас остановочного павильона – металлоконструкция; Основание павильона – железобетонные плиты. Места для сидения – деревянные лавочки. Отсутствует: - освещение остановки; -заездной карман; -урна и контейнер для –сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов. | Необходимо: -заасфальтировать заездной карман; -установить урну и контейнер для сбора мусора; - установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов. -организовать освещение остановки. |
| 2. | Остановка «Майская» Возле жилого дома № 79 | ш | 1 | 1 | Отсутствует: -остановочный павильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; - заездной карман; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -отсутствует освещение остановки. | Необходимо: -установить остановочный павильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; - заасфальтировать заездной карман; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -нанести дорожную разметку; -организовать освещение остановки. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 7

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 05.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.						(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.  Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Бассейн» Напротив здания № 58 по ул. 9 Мая | шт. | 2 | 2 | Обустроены тротуары и пешеходные дорожки. Отсутствуют: -автопавильоны; -места для сидения; -урны и контейнеры для сбора мусора; -отсутствуют щиты для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» -заездные карманы; -посадочные площадки; -остановочные площадки; -боковая разделительная полоса; -освещение остановок; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; - -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 8

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 22.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | о принятии мер |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  | (что необходимо сделать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Войкова» ш.6м. в. 2,5м. д. 2м. между жилым домом 26 и 26/3 | ш | 1 | 1 | Каркас остановочного павильона – металлоконструкция; Основание павильона – бетон. Места для сидения – деревянные лавочки; -Заездной карман - заасфальтирован; -Урна для сбора мусора установлена; -Установлены знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; Организованы тротуары и пешеходные дорожки. Отсутствует: - контейнер для сбора мусора; - щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -освещение остановки. | Необходимо: Произвести косметический ремонт павильона; -установить контейнер для сбора мусора; - установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать ограждение. |
| 2. | Остановка «Войкова» Между жилым домом по ул. Пушкина, 17 и жилым домом по ул. 370 Стрелковой дивизии, 26/3 | ш | 1 | 1 | -Каркас остановочного павильона – металлоконструкция; -Основание павильона – бетон; Места для сидения – деревянные лавочки; -Заездной карман - заасфальтирован; -Урна для сбора мусора установлена; -Установлены знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; Организованы тротуары и пешеходные дорожки. Отсутствует: - контейнер для сбора мусора; - щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: Произвести косметический ремонт павильона; -установить контейнер для сбора мусора; - установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 9

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 09.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Гагарина» в.2,24м. д.4,31м. ш.1,25м. напротив жилого дома по ул. Гагарина, 8 | шт. | 1 | 1 | Каркас остановочного павильона – металлоконструкция; Обшивка павильона – профильный лист. Основание павильона – железобетонные плиты. Места для сидения – деревянные лавочки. Обустроены тротуары и пешеходные дорожки. Установлены знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». Отсутствует: -освещение остановки; - контейнер для сбора мусора; -щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -заездные карманы; -посадочные площадки; -остановочные площадки; -боковая разделительная полоса; -освещение остановок; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -заменить автопавильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; - организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать ограждение. |
| 2 | Остановка «Гагарина» д. 2,43м. ш.4м. в.2,47м. Между пересечением Лесовозной дороги и ул. Строителей пересечением ул. им. Ю. Гагарина и ул. Строителей | шт. | 1 | 1 | -Каркас остановочного павильона – металлоконструкция; -Обшивка павильона – профильный лист; -Основание павильона – железобетонные плиты; -Места для сидения – деревянные лавочки; -Обустроены тротуары и пешеходные дорожки. -Установлены знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». Отсутствует: - контейнер для сбора мусора; -щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -заездные карманы; -посадочные площадки; -остановочные площадки; -боковая разделительная полоса; -освещение остановок; -отсутствует ограждение. | Автопавильон ремонта не требует. Необходимо: -установить урны и контейнер для сбора мусора; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.________

АКТ № 10

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 09.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановочный павильон «Жилмассив»: ш.4,98м. в.3,41м. д. 3,16м. Возле жилого дома по ул. Боровая 2 | ш | 1 | 1 | -каркас остановочного павильона – металлоконструкция; -основание павильона – железобетонные плиты. -места для сидения – деревянные лавочки. -заездной карман отсутствует. -дефект крыши павильона. Отсутствует: -урна и контейнер для сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -заменить остановочный павильон; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -установить места для сидения; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. |
| 2 | Остановочный павильон «ТРЗ»: Возле жилого дома по ул. Боровая 19 | ш | 1 | 1 | Аварийное состояние остановочного павильона. Отсутствует: -урна и контейнер для сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; - -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить новый остановочный павильон; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -установить места для сидения; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.__________

АКТ № 11

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 09.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «ГОРА» Между пересечением ул.370 стрелковой Дивизии и ул. 9 Мая и КНС «Гора» | шт. | 1 | 1 | Отсутствует: -остановочный павильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; - заездной карман; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» -отсутствует освещение остановки. | Необходимо: -установить остановочный павильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -нанести дорожную разметку; -организовать освещение остановки. |
| 2 | Остановка «ГОРА» Между пересечением ул.370 стрелковой Дивизии и ул. 9 Мая и КНС «Гора» | шт. | 1 | 1 | Отсутствует: -остановочный павильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; - заездной карман; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» -отсутствует освещение остановки. | Необходимо: -установить остановочный павильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -нанести дорожную разметку; -организовать освещение остановки. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 13

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 09.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановочные павильоны «Лесозавод»: Каркас д.2,31м. ш.4,63м. в.2,74м. 1. напротив проходной ОАО «РОСКИТИНВЕСТ» 2. Между пересечением ул. 2 Трудовая и Верхней бетонки и пересечением автодороги Асино-пос. Причулымский и Верхняя бетонка | шт. | 2 | 2 | -каркас остановочных павильонов – металлоконструкция; -обшивка павильонов – профильный лист; -основание павильона – железобетонные плиты; -места для сидения – деревянные лавочки; -остановки освещены. Отсутствует: урны и контейнеры для сбора мусора; - заездные карманы; - щиты для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». | Необходимо: -Провести косметический ремонт павильонов; -заасфальтировать заездной карман; -заменить места для сидения; -установить щиты для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить урны и контейнеры для сбора мусора; -нанести дорожную разметку. |
| 2 | Остановочный пункт «Дорожная» Каркас д.1,73м. ш.4,54м. в.2,87м. на пересечении с Нижней бетонкой | шт. | 1 | 1 | -каркас остановочного павильона – металлоконструкция; -обшивка павильона – профильный лист; -основание павильона – железобетонные плиты; -места для сидения – деревянные лавочки. -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; Отсутствует: -урна и контейнер для сбора мусора; - заездной карман; -отсутствует освещение остановки; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов. | Необходимо: -покрасить каркас павильона; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -заменить места для сидения; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -нанести дорожную разметку; -организовать освещение остановки. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 14

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 09.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Переезд» в.2,24м. д.4,31м. ш.1,25м. 1. Между пересечение ул. Лесозаводская и ул. Нижняя бетонка и ул. Кулундинская и ул. Нижняя бетонка | шт. | 1 | 1 | Установлены знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; Остановка освещена; Установлен автопавильон с деревянными скамейками и урны; Обустроены заездной карман, остановочная площадка и пешеходные дорожки; Остановка освещена. Отсутствует: - урны и контейнеры для сбора мусора; -щиты для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -посадочная площадка; -боковая разделительная полоса; -тротуары; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить контейнер для сбора мусора; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -организовать посадочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать тротуары; -организовать ограждение. . |
|  | Остановка «Переезд» Между пересечение ул. Лесозаводская и ул. Нижняя бетонка и ул. Кулундинская и ул. Нижняя бетонка | шт. | 1 | 1 | Обустроены пешеходные дорожки. Отсутствует: -автопавильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать тротуары; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 15

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 16.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановочный павильон «ГРМ» Размеры павильона: ш. 3 м.; в. .2,74 м.; д. 2,31 м. между пересечение ул. С. Лазо и ул. Переездная и жилым домом №42а | шт. | 1 | 1 | -Каркас остановочного павильона – металлоконструкция; -Основание павильона – железобетонные плиты; -Остановка освещена; -Места для сидения – деревянные лавочки; -Дефект крыши. Отсутствует: -урна и контейнер для сбора мусора; - заездной карман; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». | Необходимо: - отремонтировать кровлю павильона (замена профильных листов); -мытье и покраска стен павильона; - заменить деревянную лавочку; -Произвести ремонт (залить бетоном) основание павильона ж/б плиты; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -нанести дорожную разметку. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 16

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 16.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Шиномонтаж» Между пересечением ул. Переездная и ул. Сельская и пересечением пер. Юго-Западный и ул. Сельская | шт. | 1 | 1 | Отсутствует: -автопавильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. . |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 17

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 09.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Чернышевского» ш.3,76м. в.2,35м. д.2,15м. Напротив жилого дома по ул. Чернышевского 23 | шт. | 1 | 1 | Каркас автопавильона – металлоконструкция, без обшивки; Основание автопавильона – железобетонные плиты. Места для сидения – деревянные лавочки. Организованы тротуары и пешеходные дорожки. Установлены знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; Отсутствует: -урна и контейнер для сбора мусора; -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -отсутствует ограждение. -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать ограждение. |
|  | Остановка «Чернышевского» Между пересечением ул. Чернышевского и ул. 370 Стрелковой дивизии и жилым домом по ул. 370 Стрелковой дивизии 44 |  |  |  | Каркас остановочного павильона – кирпич, Основание павильона – железобетонные плиты. Места для сидения – деревянные лавочки. Организованы тротуары и пешеходные дорожки. Установлены знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; Отсутствует: -урна и контейнер для сбора мусора; -освещение остановки; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить отдельный остановочный павильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

АКТ № 19

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 16.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Берёзовая роща» напротив жилого дома по ул. имени Ленина 93 | шт. | 1 | 1 | Отсутствует: -остановочный павильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; - заездной карман; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» -отсутствует освещение остановки. | Необходимо: -установить остановочный павильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -нанести дорожную разметку; -организовать освещение остановки. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.__________

АКТ № 20

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 16.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Юбилейная» Магазин «Ника» Между жилым домом по ул. Крупская 22 и пересечением пер. Бровского и ул. имени Ленина | шт. | 1 | 1 | Отсутствует: -автопавильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; - заездной карман; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 21

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 16.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Заводская» на ул. Николая Довгалюка между пересечением ул. Линейная и ул. Заводская | шт. | 1 | 1 | Знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» установлены. Отсутствует: -автопавильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; - заездной карман; -отсутствует освещение остановки. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. |
| 2 | Остановка «Переездная» возле жилого дома ул. Николая Довгалюка, 81 | шт. | 1 | 1 | Отсутствует: -автопавильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -установить знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 22

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 10.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Крайняя» ш. 6м. в.2,70м. д. 2м Между пересечением ул. Сельская и ул. имени Ленина и жилым домом по ул. имени Ленина 75 | шт. | 1 | 1 | Остановочный пункт не соответствует требованию ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ Р 52289-2004 | Необходимо: Привести остановочный пункт в соответствии требованиям ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ Р 52289-2004, перенести к многоквартирному жилому дому по ул. имени Ленина, 71 |
| 2 | Остановка «Крайняя» ш.5м. в.2,5м. д. 2м. Между пересечением ул. Сельская и ул. имени Ленина и пересечением ул. имени Ленина и ул. Октябрьская | шт. | 1 | 1 | Остановочный пункт не соответствует требованию ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ Р 52289-2004 | Необходимо: Привести остановочный пункт в соответствии требованиям ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ Р 52289-2004 |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 24

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 16.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Дружба» пл. Победы 1 | шт. | 1 | 1 | Имеется: -место для сидения - лавочки; - заасфальтированный заездной карман; -заасфальтированная остановочная площадка; -имеется урна для сбора мусора; -организованы тротуары и пешеходные дорожки. Отсутствует: -остановочный павильон; - контейнер для сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов. -организовать посадочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать ограждение. | Необходимо: -установить остановочный павильон; -заменить места для сидения; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -заменить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать посадочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать ограждение. |
| 2 | Остановка «Дружба» - Между пересечением ул. имени Ленина и ул. Щорса и жилым домом по ул. имени Ленина, 35а. Пл. Победы 1 со стороны пересечения ул. имени Ленина и ул. Щорса | шт. шт. | 1 1 | 1 1 | Не требует срочного ремонта в связи с небольшим количеством пассажиров на данных остановках; Организованы тротуары и пешеходные дорожки; Отсутствуют: -автопавильоны; -места для сидения; -урны и контейнеры для сбора мусора; -отсутствуют щиты для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -заездные карманы; -посадочные площадки; -остановочные площадки; -боковая разделительная полоса; -освещение остановок; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильоны; -установить места для сидения; -установить щиты для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить урны и контейнеры для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездные карманы; -организовать посадочные площадки; -организовать остановочные площадки; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановок; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 25

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 16.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Центр» напротив многоквартирного жилого дома по ул. имени Ленина 50 | шт. | 1 | 1 | -Организованы заездной карман, посадочная площадка и тротуары. места для сидения Отсутствует: -остановочный павильон; -урна и контейнер для сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; - пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить остановочный павильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать пешеходные дорожки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 26

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 22.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановочный павильон «Тепличный» ш.3,76м. в.2,35м. д.2,15м. Между пересечением ул. ул.370 Стрелковой Дивизии и пер. Тепличный и выездом с придомовой территории жилого дома по ул. 9 Мая 70 | шт. | 1 | 1 | Каркас остановочного павильона – металлоконструкция; Основание павильона – железобетонные плиты. Места для сидения – деревянные лавочки. Отсутствует: -урна и контейнер для сбора мусора; - заездной карман; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» -отсутствует освещение остановки. | Необходимо: -рассмотреть возможность переноса данной автобусной остановки; -установить остановочный павильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -нанести дорожную разметку; -организовать освещение остановки. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 27

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 09.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Показательный» в.2,24м. д.4,31м. ш.1,25м. 1. Напротив жилого дома по ул. Алтайская, 2 2. Напротив жилого дома ул. Сахалинская, 2 | шт. | 2 | 2 | Установлены знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; Остановки освещены; Заездные карманы и остановочные площадки заасфальтированы; Обустроены тротуары. . Отсутствует: - урны и контейнеры для сбора мусора; -щиты для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -автопавильон и места для сидения -посадочная площадка; -боковая разделительная полоса; - пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильоны; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -организовать посадочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать пешеходные дорожки; -организовать ограждение. . |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 28

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 09.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Остановка «АЦРБ» ул. им. Гончарова, 172 |  |  |  | Каркас остановочного павильона – кирпич обшитый металлическим сайдингом; Основание павильона – бетон. Места для сидения – деревянные лавочки; Установлена урна; -Заездной карман и остановочная площадка заасфальтированы; Организованы тротуары и пешеходные дорожки. Отсутствует: - контейнер для сбора мусора; -освещение остановки; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -посадочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить отдельно стоящий автопавильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 29

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 05.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Реалбаза» д.2,7м. ш.4м. в.2м. 1. Между пересечением ул. Станционная и ул. им. Гончарова и пер. Промышленный и ул. Станционная. 2. между жилым домом по ул. Станционная №9 и №11 | шт. | 2 | 2 | -Каркас остановочного павильона – металлоконструкция; -Основание павильона – железобетонные плиты; -Места для сидения – деревянные лавочки. -Установлены знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -Остановка №2 освещена. Отсутствует: -урна и контейнер для сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -заездной карман не заасфальтирован; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки №1; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -произвести капитальный ремонт остановочных павильонов -установить места для сидения; -установить урны и контейнеры для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездные карманы; -установить щиты для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -нанести дорожную разметку; -организовать освещение остановки №1; -организовать посадочные площадки; -организовать остановочные площадки; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 35

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 09.08.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Дорожная»: Между пересечением ул. Трудовая и Верхней Бетонки и пересечением ул. 2 Трудовая и Верхней Бетонки | ш | 1 | 1 | Отсутствует: -автопавильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; - щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -освещение остановки; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. -установить знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

АКТ № 36

общего осмотра остановки общественного транспорта

на 01.12.2016 г.

Ремонт остановочных павильонов в г. Асино, Томской области

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Остановка «Бассейн» Размеры павильона: ш. 3 м.; в. .2,75 м.; д. 5,7 м. | шт. | 1 | 1 | Отсутствует: -автопавильон; -места для сидения; -урна и контейнер для сбора мусора; -отсутствует щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -заездной карман; -посадочная площадка; -остановочная площадка; -боковая разделительная полоса; -освещение остановки; -тротуары и пешеходные дорожки; -отсутствует ограждение. | Необходимо: -установить автопавильон; -установить места для сидения; -установить урны и контейнер для сбора мусора; -установить щит для размещения расписания движения маршрутных автобусов; -установить знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; -организовать и заасфальтировать заездной карман; -организовать посадочную площадку; -организовать остановочную площадку; -нанести боковую разделительную полосу; -организовать освещение остановки; -организовать тротуары и пешеходные дорожки; -организовать ограждение. . |

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

-объект требует выполнения работ указанных в столбце  №7 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Гассельбах С.Г.____________________

Члены комиссии:

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области старший лейтенант полиции Натахин П.И.___________________

Ведущий специалист по дорожному комплексу Администрации Асиновского городского поселения Симбирцев В.С.________________________________

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Крицкая А.С.____________