- АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от      10.01.2025                                                                                                                   №   4/25

г. Асино

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2025-2031 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 15 августа 2002 года №61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области», Постановлением Администрации Асиновского городского поселения от 06.04.2016 № 293/16 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Асиновского городского поселения, их формирования и реализации» на основании Устава муниципального образования «Асиновское городское поселение» и в целях обеспечения контроля за санитарным состоянием и благоустройством территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение»

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2025-2031 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации путем размещения на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно-эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70 и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Асиновского городского поселения.

- И.о. Главы Асиновского городского поселения                                                             Д.В. Кодочигова

- Приложение к  постановлению

- Администрации Асиновского

- городского поселения

- от 10.01.2025 № 4/25

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2025-2031 годы»

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2025-2031 годы» (далее – муниципальная программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Асиновского городского поселения, Подрядные организации, управляющие организации, ТСЖ, общественные организации, собственники помещений в многоквартирных жилых домах (по согласованию), муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Асиновского городского поселения, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Повышение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год | 2031 год |
|  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 3.Количество /доля жителей, принявших участие (трудовое и финансовое) в мероприятиях по благоустройству на территории, чел./% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Благоустройство территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задач |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | 2031 |
|  | Количество реализованных комплексных проектов по благоустройству на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», ед. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025 – 2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | всего по источникам | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Формирование комфортной среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» - это реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10).

Современный житель воспринимает территорию населенного пункта как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная среда населенных пунктов позволяет снизить социальную напряженность, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости. В комфортных, современных и безопасных населенных пунктах формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов.

Вместе с тем определенных требований к организации современного пространства населенных пунктов, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время отсутствуют. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев оценки эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. Мероприятия в части повышения показателей доступности среды для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.

В этой связи важно сформировать и поддержать на государственном уровне не только тренд создания комфортной жилой среды населенных пунктов, но и определить ее ключевые параметры.

Одним из основных направлений деятельности Администрации Асиновского городского поселения, в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Закона Томской области от 15 августа 2002 года № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории муниципального образования «Асиновское городское поселение».

Вместе с ростом территории города Асино, развитием промышленного производства на его территории становится все более актуальной проблема охраны окружающей среды, благоустройства города, создания нормальных условий для жизнедеятельности человека.

Основной целью муниципальной программы на 2025-2031 годы является реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. В настоящее время на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» доля частично благоустроенных территорий МКД составляет 15 % от общего количества МКД и от общей площади территории МКД, которые нуждаются в благоустройстве.

Текущее состояние дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, работы по озеленению дворовых территорий не производятся, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

В целях повышения уровня и качества жизни населения на всей территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» разработан комплекс мер государственной поддержки, нацеленных на улучшение качества и повышение комфортности среды муниципального образования «Асиновское городское поселение», в основе которой лежат механизмы привлечения средств федерального, областного  и местного бюджетов и внебюджетных ресурсов.

Для повышения уровня и качества жизни населения на всей территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» необходимо устранить основные системные проблемы.

Главными проблемами являются:

- недостаточное бюджетное финансирование благоустройства и озеленения населенных пунктов;

- неудовлетворительное состояние асфальта-бетонного покрытия на придомовых и общественных территориях;

- недостаточная обеспеченность жилой среды элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями);

- неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений;

- необходимость планомерного формирования экологической культуры населения.

На конечные результаты реализации мероприятий по повышению уровня комфортности среды населенных пунктов могут повлиять следующие риски:

а) бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств: несоблюдение муниципальным образованием «Асиновское городское поселение» условий соглашений, заключенных на получение субсидий на соответствующие цели, реализация в неполном объеме мероприятий благоустройства, в том числе комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству;

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, в том числе:

созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами;

отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов;

в) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением настоящей муниципальной программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий, в том числе:

отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества среды населенных пунктов;

непринятие муниципальным образованием «Асиновское городское поселение» новых, соответствующих федеральным методическим документам правил благоустройства территорий;

недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных муниципальным образованием «Асиновское городское поселение» и в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству;

ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства.

Мероприятия по предупреждению рисков:

активная работа и вовлечение граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству;

проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству;

реализация в муниципальном образовании «Асиновское городское поселение» требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории;

получение муниципальным образованием «Асиновское городское поселение» субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству из средств федерального и областного бюджетов;

формирование четких графиков реализации соглашений с конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами;

создание системы контроля и мониторинга в режиме он-лайн за исполнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять их;

формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству.

Муниципальная программа представляет собой управленческий инструмент, позволяющий решить указанные проблемы. Реализация комплекса задач, предусмотренных муниципальной программой, обеспечит приоритетные направления политики Асиновского городского поселения в части повышения уровня и качества жизни населения на всей территории муниципального образования «Асиновское городское поселение».

3. Цель и задачи муниципальной программы, показатели цели и задач муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы – повышение качества и комфорта среды на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» - необходимо решить следующие задачи:

1) Благоустройство территории муниципального образования «Асиновское городское поселение».

По данному направлению предполагается:

- определить подходы и ключевые приоритеты формирования комфортной среды населенных пунктов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» с учетом приоритетов территориального развития;

-  создать механизмы вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение»;

-  создать благоустроенные территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение».

Основными мероприятиями данной задачи являются:

- благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение»;

- благоустройство общественных территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение» (далее-МО «Асиновское городское поселение»).

Ожидаемым результатом выполнения мероприятий по данному направлению является:

- увеличение количества заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение»;

- формирование благоустроенных дворовых и общественных пространств на территориях муниципального образования «Асиновское городское поселение».

Целевыми показателями муниципальной программы является:

- доля благоустроенных дворовых территорий  от общего количества дворовых территорий (%);

- доля благоустроенных общественных территорий  от общего количества общественных территорий (%).

Показатели задач муниципальной программы:

- количество реализованных комплексных проектов по благоустройству на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение».

Вышеперечисленные показатели в полной мере характеризуют деятельность ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы.

- Перечень показателей цели и задач муниципальной программы

- и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Временные характеристики показателя <1> | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя <2> | Метод сбора информации <3> | Ответственный за сбор данных по показателю <4> | Дата получения фактического значения показателя <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Показатели цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | за отчетный период | Количество благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий | ведомственная статистика | отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения | февраль года, следующего за отчетным годом |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | за отчетный период | Количество благоустроенных общественных территорий к общему количеству общественных территорий | ведомственная статистика |  | февраль года, следующего за отчетным годом |
| Показатели задачи. Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество реализованных комплексных проектов по благоустройству на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» | % | на конец отчетного периода | абсолютное значение (нарастающим итогом) | ведомственная статистика | отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения | февраль года, следующего за отчетным годом |

- 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| № пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы |  | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе за счет средств: |  |  |  | Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета (по согласованию) | местных бюджетов | внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| - 1 |  | Задача Муниципальной программы: Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения, отдел экономики и финансов Администрации Асиновского городского поселения, Администрация Асиновского района, муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2031 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2: Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения, отдел экономики и финансов Администрации Асиновского городского поселения, Администрация Асиновского района, муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2031 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3: Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения, отдел экономики и финансов Администрации Асиновского городского поселения, Администрация Асиновского района, муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2031 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Итого по муниципальной программе |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2031 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета МО «Асиновское городское поселение» по главным распорядителям средств бюджета МО «Асиновское городское поселение»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств МО «Асиновское городское поселение» (тыс. рублей) | Участники - главные распорядители средств бюджета МО «Асиновское городское поселение» (ГРБС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Администрация Асиновского городского поселения |
|  | Подпрограмма 1. Благоустройство территории муниципального образования «Асиновское городское поселение». |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Благоустройство территории муниципального образования «Асиновское городское поселение». |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие1: Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации муниципальных программ формирования современной городской среды | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2: Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Мероприятие 1: Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации муниципальных программ формирования современной городской среды | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3: Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие 1: Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации муниципальных программ формирования современной городской среды | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Итого по подпрограмме 1 | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Итого по муниципальной программе | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 | 0,0 | 0,0 |

- 5. Управление и контроль за реализацией

муниципальной программы, в том числе анализ

рисков реализации муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Заместитель Главы Асиновского городского поселения.

Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной  программы осуществляет отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения.

В процессе реализации мероприятий муниципальной программы возможны отклонения в достижении запланированных показателей, связанные с изменениями механизма реализации государственной жилищной политики.

Способы предотвращения рисков:

-внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий муниципальной программы;

-ежеквартальный мониторинг реализации муниципальной программы;

- -освещение механизмов реализации мероприятий муниципальной программы и итогов реализации муниципальной программы в средствах массовой информации.

- ПОДПРОГРАММА

- «Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2025-2031 годы»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2025-2031 годы» (далее – подпрограмма1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной подпрограммы (ответственный за подпрограмму) | Отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Администрация Асиновского городского поселения, муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Благоустройство территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год | 2029 год |  | 2030 год | 2031 год |
|  | Количество реализованных комплексных проектов по благоустройству на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», ед. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задачи |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год | 2029 год |  | 2030 год | 2031 год |
|  | Задача 1. Доля выполненных мероприятий по капитальному и текущему ремонту элементов благоустройства от запланированного количества, % |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее-ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 – 2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Районный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | всего по источникам | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

- 1. Характеристика текущего состояния сферы

реализации подпрограммы 1

Благоустройство территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» является одним из важнейших условий для повышения качества жилой среды населенного пункта. Формирование жилой среды во многом характеризуется уровнем внешнего благоустройства. Работы по благоустройству занимают значительное место в объеме градостроительных работ.

В 2018-2024 году мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств реализуется на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение».

В 2017 году в рамках мероприятий, направленных на формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение», было благоустроено 6 дворовых территорий. Вместе с тем, значительная часть таких территорий еще остается неблагоустроенной.

Оценка эффективности реализации мер по благоустройству территории населенных пунктов  муниципального образования «Асиновское городское поселение» будет осуществляться на основе индикатора, которым является количество реализованных комплексных проектов по благоустройству территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» при оказании поддержки за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

Условием прекращения реализации подпрограммы 1 является досрочное достижение цели и задач подпрограммы 1, а также изменение механизмов реализации государственной политики в сфере действия подпрограммы 1.

- 2. Цель и задачи подпрограммы 1,

показатели цели и задач подпрограммы 1

При определении приоритетов политики муниципального образования «Асиновское городское поселение» в сфере благоустройства были учтены:

- основные направления государственной политики, заявленные в послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 01.12.2016 года;

- положения федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (паспорт проекта утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам, протокол от 21.11.2016 №10);

-  направления региональной политики в сфере благоустройства в рамках реализации в 2018-2024 году на территории Томской области федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На основании изложенного муниципальное образование «Асиновское городское поселение» в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на 2025-2031 годы определяет системное повышение качества и комфортности городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству, а также проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования, подготовленных с учетом мнения населения.

Основной целью реализация данного приоритетного направления является повышение комфортности условий проживания населения на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение».

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2025-2031 годы».

Для достижения основной цели, запланировано выполнение следующих мероприятий:

- реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирных жилых домов и элементами благоустройства этих территорий, в том числе стоянки автотранспорта, тротуары, автодороги и проезды к домам, оборудование зон отдыха и спорта;

- благоустройство территорий общего пользования муниципального образования «Асиновское городское поселение»;

- формирование современной городской среды, как в местах постоянного проживания (территории многоквартирных жилых домов), так и в местах общего пользования жителей Асиновского городского поселения;

- привлечение широкого круга населения к выбору объектов благоустройства, осуществление публичного контроля за производимыми работами;

- повышение качества жизни населения, формирование имиджа муниципального образования «Асиновское городское поселение»;

- организация наружного освещения дворовых территорий;

- создание условий для массового отдыха жителей и  реализация комфортного обустройства мест  для массового пребывания населения;

-  организация озеленения придомовых территорий многоквартирных домов.

Задача подпрограммы – формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2025-2031 годы. Для реализации поставленной задачи запланировано выполнение следующих мероприятий:

- выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

- выполнение ремонта мест массового пребывания населения;

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе мест временного размещения  автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам и проездов к ним;

- сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

- ремонт существующих конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов;

- озеленение дворовых территорий;

- ремонт и восстановление наружного освещения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит привести их в надлежащее состояние, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Срок реализации подпрограммы 1 – 2025-2031 год, с возможностью внесения изменений в сроки реализации подпрограммы 1.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1

| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., м2 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Асиновское городское поселение») | % |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | м2 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; | % |
| 8 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., м2 |

3.  Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы 1

Плановые значения на 2025-2031 год:

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий
(полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга 
и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами):

- Прогнозируемое количество благоустроенных территорий в рамках реализации муниципальной программы в 2025-2031 году –  244  многоквартирных дома,  60 % от общей площади многоквартирных домов;

- Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Асиновское городское поселение») – 2,18%;

- Доля и площадь благоустроенных общественных территорий 
от общего количества таких территорий составит - 100%.

На конечные результаты реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» могут повлиять следующие риски:

а) бюджетные риски, связанные с возможностью невыполнения своих обязательств по:

- несоблюдению муниципальным образованием условий соглашений, заключенных с муниципальным образованием «Асиновский район» на получение субсидий на благоустройство, реализация в неполном объеме мероприятий благоустройства, в том числе комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству;

- отсутствие средств местных бюджетов для финансирования проектов по благоустройству;

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, в том числе:

- созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами;

- отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов;

в) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением муниципальной программой, недостаточным контролем за реализацией мероприятий, в том числе:

- отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды;

- непринятие муниципальным образованием «Асиновское городское поселение» новых, соответствующих федеральным методическим документам правил благоустройства территорий муниципальных образований «Асиновское городское поселение»;

- ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства.

Мероприятия по предупреждению рисков:

1. Активная работа и вовлечение граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству.

2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству.

3. Реализация в муниципальном образовании требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории.

4. Формирование четкого графика реализации соглашения с конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.

5. Установление в соглашениях ответственности конкретных должностных лиц муниципального образования за нарушение условий соглашений.

6. Создание системы контроля и мониторинга в режиме он-лайн за исполнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять их.

7. Формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству.

4. Мероприятия по утверждению муниципальной программы «Формирование современной городской среды  муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2025-2031 годы»

С целью утверждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2025-2031 годы» в сроки не позднее 1 декабря 2024 года ответственными лицами организован контроль по исполнению мероприятий по подготовке проекта указанной муниципальной программы.

5. Мероприятия, предусмотренные разделом 3 Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114/пр

Мероприятия реализуются на территории Асиновского городского поселения. В рамках реализации муниципальной программы выполнены мероприятия:

Администрацией Асиновского городского поселения приняты следующие нормативно-правовые акты:

Постановление Администрации Асиновского городского поселения от 09.08.2017 № 527/17 «О некоторых вопросах организации разработки и принятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2025-2031 годы»;

Общественная комиссия, утвержденная распоряжением  Администрации Асиновского городского поселения  от 23.05.2017 № 219/17 «Об утверждении состава общественной комиссии Администрации Асиновского городского поселения  по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2025-2031 годы».

Опубликован в установленные сроки проект муниципальной программы.

Общественное обсуждение проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2025-2031 годы»   Предложения и замечания принимались в письменном виде по установленной форме, обоснованность которых оценивались общественной комиссией Администрации Асиновского городского поселения  по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2025-2031 годы», утвержденной распоряжением  Администрации Асиновского городского поселения  от 23.05.2017 № 219/17 (далее – Общественная комиссия).

Адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2025-2031 годы», сформирован по предложению Общественной комиссии. Выбор территорий рекомендуется осуществлять с учетом мнения жителей, которые вносят свои предложения и участвуют в обсуждении территорий, предлагаемых экспертами или органами местного самоуправления. При выборе мест для благоустройства рекомендуется руководствоваться следующими критериями, соответствие которым повышает привлекательность территории как места для создания общественного пространства.

1) востребованность, наличие уже существующих пешеходных потоков и сервисов для жителей.

2) возможность использовать свойственные только данному муниципальному образованию черты (например, специфическую планировку городского пространства, наличие уникальных ландшафтных объектов).

3) наличие значительной, имеющей возможность доступа к данному пространству целевой аудитории, потребностям которой оно соответствует (например, молодые мамы с колясками, подростки, учащиеся, иные группы людей, сегментированные по возрастным или социальным признакам).

4) возможность повышения налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства данной территории.

5) наличие лиц или организаций, способных нести ответственность за поддержание благоустройства.

Адресные перечни дворовых территорий и общественных пространств, включены в муниципальную программу благоустройства 2025-2031 гг. по результатам проведенной на территории Асиновского городского поселения инвентаризации.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в ходе реализации муниципальной программы на 2025 год:

сквер пересечения ул. Ленина и ул. Фурманова, (2 этап 3-я очередь)

сквер пересечения ул. ленина и ул. Стадионная (2 этап)

обелиск 370 Ордена Кутузова второй степени Бранденбургской Краснознаменной дивизии (2 этап 2-я очередь)

В случае наличия экономии образовавшейся в ходе приемки выполненных работ по благоустройству общественных территорий или в ходе работ по Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», образовавшаяся экономия денежных средств может быть направлена на реализацию благоустроительных работ дополнительной общественной территории которая в ходе рейтингового голосования заняла следующее место из перечня предложенных территорий по количеству голосов.

6. Особенности осуществления контроля реализации подпрограммы 1 в рамках формирования современной городской среды

В целях осуществления контроля и координация реализации настоящей муниципальной программы используется следующее:

Общественная комиссия, утвержденная распоряжением  Администрации Асиновского городского поселения  от 23.05.2017 № 219/17 «Об утверждении состава общественной комиссии Администрации Асиновского городского поселения  по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2025-2031 годы».

Контроль и координация реализации настоящей муниципальной программы осуществляется также собственниками многоквартирных домов.

Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно с учетом мнения жителей муниципального образования.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий размещена вся необходимая информация на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» в сети «Интернет» (http://www.gorodasino.ru).

Гражданам и организациям предоставлена возможность внести свои предложения и дополнения к представленному проекту благоустройства общественной территории муниципальной программы. Такие предложения принимались при личном приеме.

7. Механизм реализации подпрограммы 1

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн;

б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

оборудование детских и спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение дворовой территории;

оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

устройство пандуса;

устройство водоотводных лотков.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории по видам работ из дополнительного перечня в размере не менее 20 % от общего объема средств, необходимого на реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории.

При определении ориентировочной цены на выполнение работ рекомендуется применять нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, указанных в приложении № 1 подпрограммы 1. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, представлен в приложениях № 2 (минимальный перечень работ), № 3 (дополнительный перечень работ) подпрограммы 1.

Включение дворовых территорий в подпрограмму 1 осуществляется на основании Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2024год», утвержденного постановлением Администрации Асиновского городского поселения  от 17.02.2017 № 120/17 «О некоторых вопросах организации разработки и принятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Асиновское городское поселение».

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму 1 предусматривает установление периода приема предложений, проведение Общественной комиссией оценки поступивших заявок, а в случае, если несколько предложений наберут одинаковое количество баллов, очередность включения в перечень домов определяется исходя из даты поступления предложения, приоритет отдается предложению, поступившему ранее.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ представлен в приложении № 4 к подпрограмме 1.

Включение в подпрограмму 1 общественной территории регулируется Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2024 год» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального образования «Асиновское городское поселение», утвержденного постановлением Администрации Асиновского городского поселения  от 17.02.2017 № 120/17 «О некоторых вопросах организации разработки и принятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Асиновское городское поселение».

- Перечень показателей цели и задач подпрограммы 1

и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя <1> | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя <2> | Метод сбора информации <3> | Ответственный за сбор данных по показателю <4> | Дата получения фактического значения показателя <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Показатели цели подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество реализованных комплексных проектов по благоустройству на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» | Ед. | за отчетный период | абсолютное значение (нарастающим итогом) | ведомственная статистика | отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения | февраль года, следующего за отчетным годом |
| Показатели задачи 1. Формирование современной городской среды муниципального образования «Асиновское городское поселение». |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля выполненных мероприятий по капитальному и текущему ремонту элементов благоустройства от запланированного количества | % | на конец отчетного периода | абсолютное значение (нарастающим итогом) | ведомственная статистика | отдел благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения | февраль года, следующего за отчетным годом |

- Перечень ведомственных целевых программ, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы 1

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации |  | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  | Участник/ участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) |  |  | Районный бюджет (по согласованию) | местных бюджетов |  | внебюджетных источников (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
|  | Подпрограмма 1 Благоустройство территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение» | всего | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | Администрация Асиновского городского поселения | Х | Х |
|  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 2 |
|  |  | 2026 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2029 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2030 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2031 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: «Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», благоустройство дворовых территорий | всего | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | Администрация Асиновского городского поселения | X Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | X |
|  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2 |
|  |  | 2026 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2029 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2030 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2031 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2: Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение» | Всего | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | Администрация Асиновского городского поселения | Х | Х |
|  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 2 |
|  |  | 2026 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2 |
|  |  | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2 |
|  |  | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2029 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2030 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2031 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1: Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе: | Всего | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | Администрация Асиновского городского поселения | X | X |
|  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 2 |
|  |  | 2026 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2 |
|  |  | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2 |
|  |  | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2029 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2030 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2031 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  | Сквер на пересечении ул. имени Ленина и ул. Фурманова (2-й этап, 3-я очередь) | 2025 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | Администрация Асиновского городского поселения | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 2 |
|  | Сквер на пересечении ул. имени Ленина и ул. Стадионная (2-й этап) |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Обелиск 370 Ордена Кутузова второй степени Бранденбургской Краснознаменной дивизии (2-й этап, 2-я очередь) | 2025 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 3 |
|  | Разработка проектно-сметной документации на мероприятия по благоустройству общественных территорий в 2025 году |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Документальное и информационное сопровождение программы |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3: Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | всего | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | Администрация Асиновского городского поселения | Количество соглашений с собственниками (пользователями) домов (собственниками (землепользователями) земельных участков | X |
|  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2029 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 2030 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2031 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1: Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации муниципальных программ формирования современной городской среды в том числе: | всего | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | Администрация Асиновского городского поселения | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | Х |
|  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2029 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 2030 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 2031 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 4: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории. | всего | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | Администрация Асиновского городского поселения | Количество соглашений с собственниками (пользователями) домов (собственниками (землепользователями) земельных участков | Х |
|  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2029 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2030 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2031 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 5: Заключение соглашений с собственниками объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями | всего | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | Администрация Асиновского городского поселения | Количество соглашений с собственниками объектов недвижимого имущества | Х |
|  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | (включая объекты не завершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 0 |
|  |  | 2026 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 2029 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2030 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2031 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 2 | Итого по подпрограмме 1 | всего | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2029 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2030 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2031 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |